KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG & TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Hệ Thống Đặt Món Ăn Trực Tuyến — ResDeli

Thời gian: 07/04/2025 – 04/05/2025   |   Nhóm: 3 thành viên   |   Framework: Laravel 12

TỔNG HỢP PHÂN CÔNG

| Thành Viên | Số Việc | Phụ Trách Chính | % Đóng Góp |
| --- | --- | --- | --- |
| Lý Anh Tú (Nhóm trưởng) | 13 | Kiến trúc, Auth, Admin dashboard, Layout, Báo cáo | 36% |
| Nguyên Ngọc Thanh | 11 | Nhà hàng, Thực đơn, API, Frontend nhà hàng | 32% |
| Phan Anh Tú | 11 | Giỏ hàng, Checkout, Đơn hàng, Deploy | 32% |

Lý Anh Tú

Nhóm trưởng — Backend Lead & Auth

13 đầu việc  |  36% đóng góp  |  Phụ trách: Kiến trúc, Auth, Admin, Layout, Báo cáo

▶  BẢNG CÔNG VIỆC

| STT | Công Việc | File / Đường dẫn | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ |  |  |  |
| 1 | Phân tích yêu cầu, xác định Actor, FR/NFR | README mục 1 | Hoàn thành |
| 2 | Thiết kế ERD, 11 bảng quan hệ | database/migrations/ | Hoàn thành |
| 3 | Thiết kế kiến trúc MVC, phân chia routes | routes/web.php | Hoàn thành |
| BACKEND — AUTHENTICATION & CORE |  |  |  |
| 4 | AuthController (login, register, logout) | AuthController.php | Hoàn thành |
| 5 | Models: User, Profile, Restaurant, Category | app/Models/ | Hoàn thành |
| 6 | Middleware, AuthServiceProvider, phân quyền role | app/Providers/ | Hoàn thành |
| 7 | ProfileController (hồ sơ, đổi mật khẩu, avatar) | ProfileController.php | Hoàn thành |
| BACKEND — ADMIN |  |  |  |
| 18 | AdminController (dashboard, thống kê, biểu đồ Chart.js) | AdminController.php | Hoàn thành |
| 19 | Admin CRUD: Users management | admin/users/ | Hoàn thành |
| 19 | Admin CRUD: Categories management | admin/categories/ | Hoàn thành |
| FRONTEND — VIEWS |  |  |  |
| 22 | layouts/app.blade.php (navbar, footer, toast, CSS) | views/layouts/ | Hoàn thành |
| 23 | layouts/admin.blade.php (sidebar, header) | views/layouts/ | Hoàn thành |
| 24 | auth/login, register — profile/show, edit | views/auth/, views/profile/ | Hoàn thành |
| DATABASE & BÁO CÁO |  |  |  |
| 30 | Viết 14 migration files | database/migrations/ | Hoàn thành |
| 35 | Viết README, phân tích hệ thống FR/NFR, kiến trúc, báo cáo | README.md | Hoàn thành |

TIẾN ĐỘ THEO TUẦN & NGÀY

| Tuần / Giai đoạn | Ngày | Công Việc Thực Hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 (07/04 – 13/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (07/04) | Phân tích yêu cầu, xác định Actor, FR/NFR (task 1) |
|  | Thứ 3 (08/04) | Thiết kế ERD 11 bảng quan hệ (task 2) |
|  | Thứ 4 (09/04) | Thiết kế kiến trúc MVC, phân chia routes (task 3) |
|  | Thứ 5 (10/04) | AuthController: login, register, logout (task 4) |
|  | Thứ 6 (11/04) | Models: User, Profile, Restaurant, Category (task 5) |
|  | Thứ 7 (12/04) | Middleware, AuthServiceProvider, phân quyền role (task 6) |
| Tuần 2 (14/04 – 20/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (14/04) | ProfileController: hồ sơ, đổi mật khẩu (task 7) |
|  | Thứ 3 (15/04) | ProfileController: upload avatar (task 7 tiếp) |
|  | Thứ 4 (16/04) | AdminController: dashboard + thống kê (task 18) |
|  | Thứ 5 (17/04) | AdminController: biểu đồ Chart.js (task 18 tiếp) |
|  | Thứ 6 (18/04) | Admin CRUD: Users management (task 19) |
|  | Thứ 7 (19/04) | Admin CRUD: Categories management (task 19 tiếp) |
| Tuần 3 (21/04 – 27/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (21/04) | Viết 14 migration files (task 30) |
|  | Thứ 3 (22/04) | layouts/app.blade.php: navbar, footer, toast (task 22) |
|  | Thứ 4 (23/04) | layouts/app.blade.php: CSS hoàn thiện (task 22 tiếp) |
|  | Thứ 5 (24/04) | layouts/admin.blade.php: sidebar, header (task 23) |
|  | Thứ 6 (25/04) | Views: auth/login, register (task 24) |
|  | Thứ 7 (26/04) | Views: profile/show, edit (task 24 tiếp) |
| Tuần 4 (28/04 – 04/05) |  |  |
|  | Thứ 2 (28/04) | Viết README: tổng quan dự án, cài đặt (task 35) |
|  | Thứ 3 (29/04) | Viết README: phân tích hệ thống, ERD (task 35 tiếp) |
|  | Thứ 4 (30/04) | Viết báo cáo: phân tích FR/NFR, kiến trúc (task 35 tiếp) |
|  | Thứ 5 (01/05) | Review toàn bộ code, kiểm tra security |

Nguyên Ngọc Thanh

Backend — Nhà hàng, Thực đơn & API

11 đầu việc  |  32% đóng góp  |  Phụ trách: Nhà hàng, Thực đơn, API, Frontend nhà hàng

BẢNG CÔNG VIỆC

| STT | Công Việc | File / Đường dẫn | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| BACKEND — NHÀ HÀNG & THỰC ĐƠN |  |  |  |
| 8 | RestaurantController (CRUD + toggleFavorite) | RestaurantController.php | Hoàn thành |
| 9 | MenuItemController (CRUD + upload ảnh + tag system) | MenuItemController.php | Hoàn thành |
| 10 | Models: MenuItem, Tag, Favorite | app/Models/ | Hoàn thành |
| 11 | MenuApiController (4 REST API endpoints) | Api/MenuApiController.php | Hoàn thành |
| 12 | HomeController (trang chủ) | HomeController.php | Hoàn thành |
| BACKEND — ADMIN (phần nhà hàng) |  |  |  |
| 20 | Admin CRUD: Restaurants management | admin/restaurants/ | Hoàn thành |
| 20 | Admin CRUD: Menu Items management | admin/menu-items/ | Hoàn thành |
| FRONTEND — VIEWS |  |  |  |
| 25 | home/index, restaurants/show (thực đơn + sidebar cart) | views/home/, views/restaurants/ | Hoàn thành |
| 26 | admin/dashboard, users, categories, restaurants, menu-items | views/admin/ | Hoàn thành |
| DATABASE & KIỂM THỬ |  |  |  |
| 31 | DatabaseSeeder, dữ liệu mẫu — Export resdeli_export.sql | database/seeders/, resdeli_export.sql | Hoàn thành |
| 34 | Kiểm thử Admin CRUD, phân quyền | — | Hoàn thành |

TIẾN ĐỘ THEO TUẦN & NGÀY

| Tuần / Giai đoạn | Ngày | Công Việc Thực Hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 (07/04 – 13/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (07/04) | Nghiên cứu ERD, chuẩn bị môi trường |
|  | Thứ 3 (08/04) | RestaurantController: CRUD cơ bản (task 8) |
|  | Thứ 4 (09/04) | RestaurantController: toggleFavorite (task 8 tiếp) |
|  | Thứ 5 (10/04) | MenuItemController: CRUD + upload ảnh (task 9) |
|  | Thứ 6 (11/04) | MenuItemController: tag system (task 9 tiếp) |
|  | Thứ 7 (12/04) | Models: MenuItem, Tag, Favorite (task 10) |
| Tuần 2 (14/04 – 20/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (14/04) | MenuApiController: 4 REST API endpoints (task 11) |
|  | Thứ 3 (15/04) | HomeController: trang chủ (task 12) |
|  | Thứ 4 (16/04) | Admin CRUD: Restaurants (task 20) |
|  | Thứ 5 (17/04) | Admin CRUD: Menu Items (task 20 tiếp) |
|  | Thứ 6 (18/04) | Views: home/index, restaurants/show (task 25) |
|  | Thứ 7 (19/04) | Views: sidebar cart trong restaurants/show (task 25 tiếp) |
| Tuần 3 (21/04 – 27/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (21/04) | DatabaseSeeder: dữ liệu mẫu (task 31) |
|  | Thứ 3 (22/04) | Export SQL: resdeli_export.sql (task 31 tiếp) |
|  | Thứ 4 (23/04) | Views admin: dashboard, users, categories (task 26) |
|  | Thứ 5 (24/04) | Views admin: restaurants, menu-items (task 26 tiếp) |
|  | Thứ 6 (25/04) | Kiểm thử Admin CRUD, phân quyền (task 34) |
|  | Thứ 7 (26/04) | Sửa lỗi sau kiểm thử, tối ưu giao diện admin |
| Tuần 4 (28/04 – 04/05) |  |  |
|  | Thứ 2 (28/04) | Kiểm thử toàn bộ chức năng nhà hàng, thực đơn |
|  | Thứ 3 (29/04) | Kiểm thử API endpoints, debug nếu có lỗi |
|  | Thứ 4 (30/04) | Tối ưu hiệu năng truy vấn, eager loading |
|  | Thứ 5 (01/05) | Hỗ trợ deploy, kiểm tra trên môi trường thật |

Phan Anh Tú

Backend — Giỏ hàng, Đơn hàng & Deploy

11 đầu việc  |  32% đóng góp  |  Phụ trách: Giỏ hàng, Checkout, Đơn hàng, Deploy

BẢNG CÔNG VIỆC

| STT | Công Việc | File / Đường dẫn | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| BACKEND — GIỎ HÀNG & THANH TOÁN |  |  |  |
| 13 | CartController (session-based, AJAX update/remove) | CartController.php | Hoàn thành |
| 14 | CheckoutController (placeOrder) | CheckoutController.php | Hoàn thành |
| 15 | OrderController (store, show, cancel, adminIndex) | OrderController.php | Hoàn thành |
| 16 | Models: Order, OrderItem, Review | app/Models/ | Hoàn thành |
| 17 | ReviewController (store, approve, destroy) | ReviewController.php | Hoàn thành |
| BACKEND — ADMIN (phần đơn hàng) |  |  |  |
| 21 | Admin: Orders management | admin/orders/ | Hoàn thành |
| 21 | Admin: Reviews management | admin/reviews/ | Hoàn thành |
| FRONTEND — VIEWS |  |  |  |
| 27 | cart/index, checkout/index | views/cart/, views/checkout/ | Hoàn thành |
| 28 | orders/index, orders/show (progress bar, review form) | views/orders/ | Hoàn thành |
| 29 | admin/orders, admin/reviews | views/admin/ | Hoàn thành |
| DEPLOY & KIỂM THỬ |  |  |  |
| 32 | Cấu hình .env, storage:link, git push GitHub | Deploy | Hoàn thành |
| 33 | Kiểm thử luồng đặt hàng end-to-end + fix bug production | — | Hoàn thành |

TIẾN ĐỘ THEO TUẦN & NGÀY

| Tuần / Giai đoạn | Ngày | Công Việc Thực Hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 (07/04 – 13/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (07/04) | Nghiên cứu ERD, setup môi trường Laravel |
|  | Thứ 3 (08/04) | CartController: session-based cart (task 13) |
|  | Thứ 4 (09/04) | CartController: AJAX update/remove (task 13 tiếp) |
|  | Thứ 5 (10/04) | CheckoutController: placeOrder (task 14) |
|  | Thứ 6 (11/04) | OrderController: store, show (task 15) |
|  | Thứ 7 (12/04) | OrderController: cancel, adminIndex (task 15 tiếp) |
| Tuần 2 (14/04 – 20/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (14/04) | Models: Order, OrderItem, Review (task 16) |
|  | Thứ 3 (15/04) | ReviewController: store, approve (task 17) |
|  | Thứ 4 (16/04) | ReviewController: destroy (task 17 tiếp) |
|  | Thứ 5 (17/04) | Admin: Orders management (task 21) |
|  | Thứ 6 (18/04) | Admin: Reviews management (task 21 tiếp) |
|  | Thứ 7 (19/04) | Views: cart/index, checkout/index (task 27) |
| Tuần 3 (21/04 – 27/04) |  |  |
|  | Thứ 2 (21/04) | Views: orders/index (task 28) |
|  | Thứ 3 (22/04) | Views: orders/show với progress bar (task 28 tiếp) |
|  | Thứ 4 (23/04) | Views: orders/show review form (task 28 tiếp) |
|  | Thứ 5 (24/04) | Views: admin/orders, admin/reviews (task 29) |
|  | Thứ 6 (25/04) | Kiểm thử luồng đặt hàng end-to-end (task 33) |
|  | Thứ 7 (26/04) | Sửa lỗi phát sinh trong luồng đặt hàng |
| Tuần 4 (28/04 – 04/05) |  |  |
|  | Thứ 2 (28/04) | Cấu hình .env, storage:link (task 32) |
|  | Thứ 3 (29/04) | Git push lên GitHub, kiểm tra repo (task 32 tiếp) |
|  | Thứ 4 (30/04) | Deploy lên server, test production |
|  | Thứ 5 (01/05) | Kiểm thử cuối + fix bug production (task 33 tiếp) |

Tài liệu nội bộ nhóm — ResDeli Project 2026   |   Thời gian: 07/04/2025 – 04/05/2025